## Slide 1: 共享白板
——系统级设计 辅助软件系统
Designed By 姜殊、陈元杰、耿昱翔、金炜、莫其凡

## Slide 2: Contents
What’s the project?
How do we carry it out?
What do we experience?
What’s the product?

## Slide 3: What’s the project?

## Slide 4: Question?
一个软件企业的全球合作项目，分布在异地多个技术人员需要对系统的设计进行讨论，而且会讨论的很细节，通过mail的方式似乎很麻烦，视频会议互动也有点不满足大伙儿的要求。
项目经理很纠结～～肿么办？

## Slide 5: How do we carry it out?

## Slide 6: 项目管理——Total

## Slide 7: 项目管理——Details

## Slide 8: 初期 质量管理
命名规则

## Slide 9: 螺旋模型
第一循环
第二循环
需求获取 规格说明 原型 验收测试计划

## Slide 10: Solutions
网络白板
即时通讯
数据共享

## Slide 11: 第三循环 3/18~4/15 ——Important High Level Design
系统架构
Socket+MySQL
模块划分、接口定义
工作分解
评审

## Slide 12: Problem&Feature
需求规格说明书简陋、Redo
使用变更请求表3.28
Plan单机版白板、语音、文件存储
计划第一次里程碑 5.17整合
集成测试计划-----从5.18

## Slide 13: 第四循环 4/18~6/4
Important Change 5.1
Socket To RMI-Redesign

## Slide 14: 系统架构 Java + RMI +socket+ MySQL

## Slide 16: 详细开发责任制
项目经理
开发人员
质量保障员
技术经理
负责技术标准如架构、难点
质量负责如是否负责需求、BUG率
项目开发进度负责
项目质量标准负责

## Slide 17: 分工

## Slide 18: 单元测试
Self Control

## Slide 19: 集成测试 Review svn+hudson+maven+tomcat+sonar

## Slide 20: 验收测试

## Slide 21: Others
用户手册
产品发布
项目总结
And soon..

## Slide 22: What do we experience?

## Slide 23
Two changes
一次第三循环开始重新做需求规格说明书
一次详细设计5.1号更改网络架构
Develop Problem
Branches 详细开发第一次迭代5.2
第二次迭代5.10 Cancel
第三次5.17持续集成
Conflicts 文件版本冲突 Lock
Version Back

## Slide 24: What’s the product?

## Slide 25: Fearures
Multi boards
Lots of UML
Pencil and Rubber
Line width
Undo & Redo
Multi Save formats

## Slide 26: Board Control
Get In
Get Out
Cut in

## Slide 27: 白板
BufferImage
UML Units
起止参数坐标
JPanel

## Slide 28: 广播数据流——白板、文字聊天
Client One白板数据
Server
RMI-Sender
Client Two白板
Client
RMI-Reciver
SQL
RECORD

## Slide 29: Exception
Come in halfway
Server Break down
Someone leaves
Time Count

## Slide 30: Break Down—Client、Server
RMI
Interface
SQL
Record
下载更新数据
Client
Board
Control
System

## Slide 31: 语音系统

## Slide 32: 语音技术
Socket1
TCP
Client
发送时除杂
Server
混音处理
Socket1
读取
读取
写
同一个

## Slide 33: File share

## Slide 34: 点对点数据流——文件共享
Client
FileSystem
RMI
Interface
SQL
Record
下载
Client
FileSystem
上传

## Slide 35: 会议管理&聊天

## Slide 36: Thank you!