|  |  |
| --- | --- |
| 变更评估处理表 | |
|  | 处理日期：2012/3/28 |
| 申请变更摘要 重新进行需求规格说明书制作及评审工作。推迟高层设计工作 | |
| 变格格类型 | |
| 内部变更  需求规格说明书太过简略存在缺陷，无法作为高层体系结构设计的输入 | 外部变更 |
| 变更评估  需求规格说明书直接影响高层及详细体系结构设计工作。缺陷较大容易导致后续工作质量下降。且推迟时间较短。同意变更 | |
| 变更处理：  耿昱翔、莫其凡修改需求规格说明书  其余负责类图顺序图等人员视情况暂时延缓设计工作  高层设计工作延迟1~2天  3/30由项目经理与技术经理重新评估需求规格说明书。若通过下发。4/1号评审高层设计 | |