|  |  |
| --- | --- |
| 变更请求表 | |
| 提交者　　姜殊 | 提交日期　　2012/3/28 |
| 申请变更摘要：  重新进行需求规格说明书制作及评审工作。推迟高层设计工作 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更  需求规格说明书太过简略存在缺陷，无法作为高层体系结构设计的输入 | 外部变更 |
| 变更的目的和要求  重新进行需求规格说明书制作及评审工作  推迟高层体系结构设计工作推迟第二次会议至3/31或4/1 | |
| 变更建议  推迟高层体系结构评审1~2天 | |