**会议记录**

**团队名称：Anti-Gay-Fri 第26组**

**团队成员：PM:姜殊 成员：陈元杰 耿昱翔 金炜 莫其凡**

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 第三循环评审会议 |
| 会议编号 | **第三循环第三次会议** |
| 会议时间 | **2012/4/12** |
| 会议地点 | **丙区509** |
| 会议主持人 | **姜殊** |
| 出席会议应到人数 | **五人** |
| 实到人数 | **五人** |
| 出席人 | **陈元杰耿昱翔姜殊莫其凡金炜** |
| 缺席原因（没有则不填） |  |
| 记录人 | **姜殊** |
|  |  |
| 会议内容: |  |
| 1、检查文字聊天程序设计工作。 | |
| 2、确定了系统的架构、确定了概念类图 | |
| 3、划分系统子功能模块 | |
| 会议结果： |  |
| 1. 肯定了文字聊天的设计方案、肯定了现有的体系结构方案 2. 金炜、陈元杰负责完成底层数据类的代码13号交 3. 姜殊完成数据库接口及实现设计15号交 4. 莫其凡完成网络到逻辑层的接口设计及实现15号交 5. 金炜、陈元杰完成界面到逻辑、数据到逻辑的接口设计及实现15号交 | |
|  | |