**会议记录**

**团队名称：Anti-Gay-Fri 第26组**

**团队成员：PM:姜殊 成员：陈元杰 耿昱翔 金炜 莫其凡**

|  |  |
| --- | --- |
| 会议主题 | 第三循环评审会议 |
| 会议编号 | **第三循环第二次会议** |
| 会议时间 | **2012/4/6** |
| 会议地点 | **丙区509** |
| 会议主持人 | **姜殊** |
| 出席会议应到人数 | **五人** |
| 实到人数 | **五人** |
| 出席人 | **陈元杰耿昱翔姜殊莫其凡金炜** |
| 缺席原因（没有则不填） |  |
| 记录人 | **姜殊** |
|  |  |
| 会议内容: |  |
| 1、提交高层体系结构设计结果、见第三循环文档/UML中 | |
| 2、以软件工程的方法开发一个符合设计规范的单一功能原型程序 | |
| 3、开发单机版的语音聊天、白板绘图程序 | |
| 会议结果： |  |
| 金炜4/14号前完成单机版的白板  耿昱翔 4/14号前完成单机版的语音聊天  陈元杰、姜殊、莫其凡 4/11号前完成一个文字聊天功能。要求按照选定的体系结构方案进行设计开发。涵盖数据库网络逻辑界面 | |
|  | |