**项目计划文档**

**团队名称：Anti-Gay-Fri 第26组**

**团队成员：PM:姜殊 成员：陈元杰 耿昱翔 金炜 莫其凡**

**文档创建者：姜殊 文档管理者：姜殊**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更号 | 变更时间 | 变更说明 | 变更人 |
| 1 | **2012/2/26** | **整合启动阶段计划，制定整体项目计划** | **姜殊** |
| 2 | 2012/2/29 | **修订了第三次第四次会议内容** | **姜殊** |
| 3 | 2012/3/4 | **第二循环计划制定** | **姜殊** |
| 4 | 2012/3/14 | **第二循环最终评审计划变更** | **姜殊** |
| 5 | 2012/3/18 | **制定第三循环计划** | **姜殊** |
| 6 | 2012/3/28 | **根据3.28变更请求修改计划** | **姜殊** |
| 7 | 2012/4/07 | **修改计划** | **姜殊** |
| 8 | 2012/6/1 | **更新计划** | **姜殊** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第四循环阶段（4/16~6/3） |  |  |
| 5/2 第一次迭代 | **√** |  |
| 5/10 第二次迭代 | **√** |  |
| 5/18 第三次迭代、单元测试、持续集成 | **√** |  |
| 6/1 集成测试 | **√** |  |
| ~~6/1 验收测试~~  修改至6.5号，验收测试 | **√** |  |
|  |  |  |
| 6.7 项目总结会议，项目结束，提交项目过程和产物 |  |  |
| 项目答辩与最终评审（6/4~6/15） |  |  |

第四阶段任务表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 建议工作时间**(**天**)** | 前置任务 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T16** | 目标，限制和解决方案 | | **2** | | **T15** |
| T16.1 | | | 用户与开发人员交流 | | |
| T16.2 | | 明确目标和限制条件 | | T6.1 | |
| T16.3 | | 提出候选方案 | | T16.1 | |
| **T17** | 风险分析和原型 | | **7** | | **T16.3** |
| T17.1 | | | 方案风险分析 | | |
| T17.2 | | | 提出原型 | | |
| T17.3 | | | 第四循环原型确认 | | |
| **T18** | 开发验证 | | **21** | | **T17.3** |
| T18.1 | | | 详细设计 | | |
| T18.2 | | 详细设计验证 | | T18.1 | |
| T18.3  T18.4  T18.5  T18.6  T18.7  T18.8  T18.9  T18.10 | | | 下阶段计划确认  编码  单元测试  单元测试检查  集成测试  验收测试  系统发布  产品检查 | | |

第四循环角色分配表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 | 技术经理 | 开发工程师 | 配置管理员 | 软件质量保障员 | 文档编写 |
| 姜殊 | ○ |  | ○DB |  |  | ○ |
| 耿昱翔 |  | ○ | ○语音、会议管理 |  | ○ | ○ |
| 陈元杰 |  |  | ○白板 |  |  | ○ |
| 莫其凡 |  |  | ○网络 | ○ |  | ○ |
| 金炜 |  |  | ○白板 |  |  | ○ |